* Reinschrift (Diplomarbeit)
* Implementierung
* Einarbeitung
* Inbetriebnahme
* Tests
* Fachgespräche (mit Kalkulanten)
* Analysephase
* Konzepterarbeitung
* Projektmanagement (Laufend über das gesamte Projekt)
  + Laufende Abstimmungen
  + Risiko/Probleme
  + Zusatzfunktionalitäten (Umgang)
  + Projektplan (Meilensteine)
* Einarbeitung (bis 7.3)

Parallel

* Konzepterarbeitung (mit Kalkulanten) (bis ca Ostern, danach eher Schulstress)
  + Analyse vom Legacysystem
  + Analyse der geforderten Funktionalität
  + Berechnungskonzept (zB Länge Kupferkabel)
  + Anforderung der Kalkulanten (Tatsächliche Vorgehensweise)
  + Identifizierung Use-Cases
* Testkonzept (bis Beginn Sommerferien)
  + Mit Testdaten
  + Vorgehensweise beim Test
  + Testumgebung

Parallel

* Design (bis Ende Juli)
  + GUI
  + Art der Einbettung ins bestehende System
  + Verifikation (Abnahme)
* Implementierung (in Sommerferien (Parallel, versetzt mit Design)
  + Laufende Verifikation
    - GUI
    - Funktionalitäten
    - (Meilensteine sind noch zu spezifizieren)
* Test (Laufend mit Implementierung)
  + Mit Kalkulanten
  + Abnahme durch Auftraggeber
* Inbetriebnahme (Produktion) (Ab September)